**Definition of Ready**

První úrovně seznamů jsou user stories. Druhé úrovně obsahují závisloti na ostatních user stories/featurách. Tj. které user stories/featury musejí být hotové, než je možné pracovat na popisované user story.

**Autor:**

* Vytvoření článku:
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
* Seznámení s posudky:
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Vytvoření posudku recenzentem je implementováno
* Zapracování připomínek z posudků:
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Seznámení s posudky je implementováno

**Redaktor:**

* Přijetí článku
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
* Vrácení článku
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Vytvoření posudku recenzentem je implementováno
* Předání článku k hodnocení
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
* Schválení drobných úprav článku
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Vytvoření posudku recenzentem je implementováno
  + Vrácení článku autorovi je implementováno
* Zveřejnění článku
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Vytvoření posudku recenzentem je implementováno

**Recenzent:**

* Získání článku k hodnocení
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
* Vytvoření posudku
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
* Vyjádření ke změnám článku
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Vytvoření posudku recenzentem je implementováno
  + Vrácení článku autorovi je implementováno

**Čtenář:**

* Dostupnost veřejných informací o časopisu
  + Platforma je připravena pro realizaci
* Dostupnost článků publikovaných v časopise
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Získání článku k hodnocení recenzentem je implementováno
  + Vytvoření posudku recenzentem je implementováno
  + Zveřejnění článku je implementováno

**Šéfredaktor:**

* Dohled nad všemi aktivitami
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Seznámení s posudky je implementováno
  + Zapracování připomínek z posudků je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Vrácení článku autorovi je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Schválení drobných úprav článku je implementováno
  + Zveřejnění článku je implementováno
  + Získání článku k hodnocení je implementováno
  + Vytvoření posudku je implementováno
  + Vyjádření ke změnám článku je implementováno
* Rozhodování ve sporných případech
  + Platforma je připravena pro realizaci
  + Administrace uživatelských účtů a autentizace je implementována
  + Vytvoření článku autorem je implementováno
  + Seznámení s posudky je implementováno
  + Zapracování připomínek z posudků je implementováno
  + Přijetí článku redaktorem je implementováno
  + Vrácení článku autorovi je implementováno
  + Předání článku k hodnocení je implementováno
  + Schválení drobných úprav článku je implementováno
  + Zveřejnění článku je implementováno
  + Získání článku k hodnocení je implementováno
  + Vytvoření posudku je implementováno
  + Vyjádření ke změnám článku je implementováno
  + Dohled nad všemi aktivitami pro šéfredaktora je implementováno

**Administrátor:**

* Správa aplikace a uživatelských účtů
  + Platforma je připravena pro realizaci

**Helpdesk:**

* Připomínky k používání aplikace
  + Platforma je připravena pro realizaci